## Slide 1: Verduurzaming als versneller voor inlopen achterstallig groot onderhoud
Presentatie Kees Baars
Webinar Verduurzaming VVE010
21 november 2020

## Slide 2: Ter introductie (1/2)
Kees Baars Sinds 2017 eigenaar van een appartement (dochter) Lid Kascommissie VVE Socratesstraat Initiatiefnemer en motor verduurzaming gebouw Management adviseur (ZZP) Onderweg naar pensionering

## Slide 3: Ter introductie (2/2)
VVE Socratesstraat 140-206 27 woningen Gebouw is van 1962 Voormalig zusterhuis van Clara ziekenhuis In 2000 verkocht en gesplitst in 27 woningen VVE opgericht in 2003 met € 0 in reservepot Relatief lage VVE bijdragen en financiële tegenslagen Structureel te weinig groot onderhoud en te kleine reservepot Groot alarm begin 2019

## Slide 4: Wat is er gerealiseerd
Situatie januari 2019
Structureel achterstallig onderhoud Acute problemen met dak, riolering en collectieve CV installatie € 100 à 150.000 tekort voor oplossen acute problemen Eenmalige bijdrage van € 5 à 6000 nodig) Geen MJOP en onvoldoende reserveringen voor toekomstig onderhoud VVE bijdrage al 7 jaar onveranderd Onderhoud door 2 betrokken bewoners (“klein onderhoud plus”) Onvoldragen bestuur Leden VVE niet betrokken en vol onbegrip en kritiek
Situatie november 2020
Acute onderhoud duurzaam opgelost Eenmalige bijdrage voorkomen Financiering met 20 jarige NEF lening MJOP met benodigde dotatie VVE bijdrage bijna verdubbeld naar € 254 per maand Grote besparing stookkosten door isolatie en betere gasprijzen (40 à 50%) Meer wooncomfort bewoners Hogere verkoopwaarde woningen Professionalisering VVE organisatie Betrokken en tevreden bewoners Voldoende reserve voor groot onderhoud 2021 (aanpak houtrot en schilderbeurt, aanpak betonrot en nieuwe vloerafdekking galerijen)

## Slide 5: Wat zijn belangrijke stappen geweest?
Creëren van draagvlak bij de diverse stakeholders Eigenaar/bewoners Beleggers/verhuurders Bestuur VVE Beheerder (Adviesbureau de Jong) Creëren van gevoel van urgentie en benadrukken van de voordelen Aandacht hebben voor en wegnemen van onbegrip en kritieken leden Verwerven externe ondersteuning (VVE010) en financiering (NEF en Subsidie) Optuigen van een goed projectteam voor het realiseren van de maatregelen En vooral: de snelheid erin houden en volhouden

## Slide 6: Vier fundamentele keuzes
Mate van verduurzaming
Aard van verduurzaming
Aard van warmtevoorziening
Lening
15 of 20 jaar

## Slide 7: Keuze aard van verduurzaming
Verduurzaming als doel
Maximaliseren energielabel gegeven beschikbare middelen Voorkeur voor meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen
Verduurzaming als middel
Minimaliseren woonlasten per maand Verduurzaming als dit leidt tot lagere woonlasten of oplossen van problemen Voorkeur voor verduurzaming als dit kostenneutraal is
Leden hebben een kleine portemonnee
MJOP gaat al veel geld kosten
Oplossen acute problemen zonder bijbetaling is belangrijk
Verduurzaming als middel is meest passend
Per maand
Vier fundamentele keuzes

## Slide 8: Keuze mate van verduurzaming
Basis scenario
Economisch scenario
Zeer Energie zuinige pakket (ZEP)
Alleen acute problemen Eenmalige bijdrage € 5500 Stijging woonasten € 30/mnd
Acute problemen opgelost Isolatie dak en spouw Stijging woonlasten € 73/mnd
Zeer energiezuinige schil Dak, gevel, HR+++, kozijnen Stijging woonlasten € 84/mnd Eenmalig € 10 à 20.000
Gekozen als meest haalbare
Vier fundamentele keuzes
Steeds duurzamer

## Slide 9: Keuze aard van warmtevoorziening
Blokverwarming (CV)
Stadsverwarming
Combiketel in woningen
Vervanging door gelijksoortige ketels Stijging woonlasten € 81
Vervanging door centrale unit stadsverwarming Stijging woonlasten € 80
Combiketel in woningen Vervangt ketelhok, geiser en/of boiler Stijging woonlasten € 56
Gekozen vanwege de vele voordelen:
Laagste €€
Zelf regelen
Ook tapwater
Tussenstap voor toekomst
Vier fundamentele keuzes

## Slide 10: Keuze 15 of 20 jarige NEF lening
Toename woonlasten nog weer lager
(€ 33 ipv € 56)
Vier fundamentele keuzes

## Slide 11: Lessons learned
Belangrijke succesfactoren
Het is belangrijk dat een of meer mensen met energie de kar trekken In ons geval was ik dat vooral Maak gebruik van ondersteuning van VVE010, het NEF en de eigen beheerder VVE010 stelde een team beschikbaar voor de planfase Stel een goed team samen voor zowel de planfase als de uitvoeringsfase We hadden ontzettend veel hulp van de energie adviseur van VVE010 Bij de uitvoering hebben we professionele ondersteuning gehad van bouwadviseur van onze beheerder Heb persoonlijk contact met de diverse eigenaren, luister naar wat ze zeggen, neem mee wat waardevol is en los terechte kritiek op Realiseer je dat mensen vaak denken in termen van “wat word ik er beter van?” en dat is hun goed recht Mobiliseer de afzonderlijke leden voorafgaand de vergaderingen zodat er goede opkomst is en pijnpunten al zijn besproken Stuur het geheel projectmatig aan met duidelijke mijlpalen Houd vooral vol als het even tegen zit!

## Slide 12
Dank u wel voor uw aandacht en Succes in uw eigen VVE

## Slide 13: Bijlagen

## Slide 14: Combiketel logische stap? … JA!
Lijkt tegendraads aan verduurzaming Stadsverwarming is immers duurzamer Of ook niet?? als je de vervuilende achterliggende industrie meeweegt??
Korte termijn voordelen: De laagste woonlasten per maand Niet langer onveilige gasgeiser Meeste control op stookkosten voor bewoners Tapwater ook meegenomen
Langere termijn voordelen: Geen contract met monopolist voor 30 jaar Nieuwe infrastructuur in woning met 1 entreepunt Houdt alle opties open voor nieuwe vormen energievoorziening Strategisch dus belangrijke tussenstap!

## Slide 18: Waar gaat ons geld heen? (1/2)
Totaal betalingen aan VVE
Stookkosten
Beheer Administratie Klein onderhoud
Groot onderhoud
Eindafrekening (werkelijk verbruik -/-voorschotbedrag)
Exploitatierekening
Onderhoudsreserve (werkelijk tov gepland onderhoud/MJOP)
€ 108
€ 63
€ 85
€ 256
Voorbeeld Wegnemen kritiek

## Slide 19: Waar gaat ons geld heen? (2/2)
Voorbeeld Wegnemen kritiek
Maak het voelbaar!
Beheer, administratie en klein onderhoud | Totaal kosten per jaar | Kosten per maand en per eigenaar
Opstal/WA verzekering Glasverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Beheer en administratie (bureau de Jong) Kosten Bestuur en Technische Commissie Water en elektriciteit Schoonmaakkosten Tuinonderhoud erfgrens Onderhoud CV installatie Klein onderhoud Diversen | 2620 500 130 4500 1800 3600 1500 500 750 3250 1200 | 8,10 1,50 0,40 13,90 5,60 11,10 4,60 1,50 2,30 10,00 3,70
Totaal beheer, administratie en klein onderhoud | 20350 | 62,80

## Slide 20: Sparen voor groot onderhoud (MJOP)
Jaarlijks vullen onderhoudsreserve
Onderhoudsreserve
Jaarlijks groot onderhoud (MJOP)

## Slide 21: Sparen MJOP en kosten groot onderhoud
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 en verder
Kosten MJOP per jaar
Huidig sparen MJOP

## Slide 22: Ontwikkeling benodigde VVE bijdrage* (zonder voorschot stookkosten)
Beheer etc
€ 63
2020 -2025
2026 -2040
2040 en verder
MJOP
€ 114
NEF lening 20 jr
€ 77
Beheer etc
€ 63
MJOP
€ 95-100
Beheer etc
€ 63
MJOP
€ 95-100
€ 254
Voorbeeld
Relativeren verhoging
VVE bijdrage
€ 235-240
€ 160-165
NEF lening 20 jr
€ 77
* Driekamer woning, combiketel en lening 20 jaar
Bied perspectief!

## Slide 23: Vergelijking voor de diverse doelgroepen
 | Eigenaar/bewoner | Verhuurder | Huurder
Basis Vernieuwen dak Nieuwe CV installatie | Acute problemen worden opgelost Behoorlijke stijging bijdrage op basis van huidig MJOP Forse eenmalige bijdrage Probleem kozijnen wordt niet opgepakt | Acute problemen worden opgelost Behoorlijke stijging bijdrage huidig MJOP Forse eenmalige bijdrage Probleem kozijnen wordt niet opgepakt | Vochtprobleem bewoners 3de verdieping wordt opgelost
Economisch Vernieuwen en isoleren dak Spouwmuur isolatie Vervangen pompen | Geen eenmalige bijdrage noodzakelijk Iets betere isolatie en dus comfort + energiebesparing Nog steeds behoorlijke verhoging bijdrage | Geen eenmalige bijdrage noodzakelijk Nog steeds behoorlijke verhoging bijdrage | Iets betere isolatie en dus meer comfort en minder energiekosten Mogelijk een kleine huurverhoging
Zeer energie zuinig Vernieuwen en isoleren dak Isoleren buitenkant muren Vernieuwing kozijnen met hoge isolatiewaarde Nieuwe ventilatie met warmte terugwinning Vervangen pompen | Acute problemen en kozijnen opgelost Geen eenmalige bijdrage maar wel fors hogere maandbijdrage (€ 92) Meer comfort Waardestijging woning | Acute problemen en kozijnen opgelost Geen eenmalige bijdrage meer maar wel fors hogere maandbijdrage Huurverhoging mogelijk maar hoeveel? Waardestijging woning | Veel meer comfort Veel minder energiekosten Wel sprake van huurverhoging, maar hoeveel?
TER ILLUSTRATE

## Slide 24: Verkoopbaarheid en waarde woning: Voor welke woning zou je als koper (het meest) interesse hebben?
Mogelijke tekst Funda | Basis | Economisch | Zeer energie zuinig
Woonlasten Bijdrage VVE Voorschot verwarming Bijdrage Energie bespaar lening | € 200 € 95 | € 190 € 60 € 45 | € 145 € 20 € 205
Energielabel (indicatie) | E/F | C/D | A/B
Toelichting | Het dak van dit bijzondere complex is onlangs vernieuwd en van isolatie voorzien. Op termijn is vernieuwing van de kozijnen te verwachten | Het dak is onlangs vernieuwd en samen met de spouwmuur van isolatie voorzien. Op termijn is vernieuwing van de kozijnen te verwachten | De woningen zijn onlangs zeer energiezuinig gemaakt door dak, muren, ramen en kozijnen van hoogwaardige isolatie te voorzien (“beter dan nieuwbouw”, A++). Ook voldoet het aan hoge normen aan CO2 uitstoot. Het gebouw heeft een vernieuwd aanzicht gekregen en is voor de komende 30–50 jaar weer helemaal op orde. Het rentedeel van de Energie bespaar lening is aftrekbaar voor de belasting voor kopers die het appartement zelf gaan bewonen.
Vraagprijs (denkbeeldig) | € 130.000 | € 135.000 | € 145.000
Gedachte voorbeeld

## Slide 25: Het gebouw: warmtestromen, verliezen en winsten
Warmtewinst (zoninstraling en interne warmtelast; apparaten, mensen)
Dak 20%
Glas en kozijnen 40%
Vloer 9%
Gevel - dichte delen 18%
Infiltratie 7%
Ventilatie 5%
Netto warmtevraag voor verwarming
Koudebruggen 2%